多Agent智能虚拟化实验平台

项目立项报告

| 文档编号： | 20260910-070-09-02 |
| --- | --- |
| 密 级： | 内部使用 |
| 编 写： | 甘德富 |
| 审 核： | 翁振磊 |
| 批 准： | 项目经理 |
| 日 期： | 2026/9/10 |

贵州慧科未来科技有限公司

目录

1 项目概述	3

1.1 项目简介	3

1.2 项目背景	3

1.3 建设目标	3

1.4 建设边界	3

2 可行性分析	5

2.1 业务可行性	5

2.2 技术可行性	5

2.3 资源可行性	5

2.4 合规与安全可行性	5

3 系统架构设计	6

3.1 业务架构	6

3.2 技术路线	6

3.3 核心流程	7

4 项目计划	8

4.1 并行模块	8

4.2 阶段安排	8

5 风险与验收	9

1 项目概述

1.1 项目简介

多Agent智能虚拟化实验平台面向单团队的在线实验交付与管理。教师通过模板版本定义实验手册、运行环境、依赖、资源和评价规则，发布任务并指定用户；平台自动准备容器或虚拟机；用户完成实验和报告；教师审核后平台归档成果、销毁实例并释放资源。

账号、固定角色与团队成员资格分离：普通用户可申请加入并在无阻断事项时退出，ORG_ADMIN可审核申请、直接添加或移除成员。单团队不等于注册即成员，只有ACTIVE成员可被分配新任务或启动实验。

1.2 项目背景

传统本地实验受设备、系统版本和依赖差异影响，教师难以统一交付和复现实验；仅提供云端编辑器又无法解决任务授权、过程留痕、报告审核和资源回收。项目通过受控模板、统一运行时、浏览器工作区和多Agent辅助，把环境交付、实验执行、教学审核与运营治理连接为完整产品链路。

1.3 建设目标

• 让普通用户不安装本地运行时、不配置依赖即可进入已分配实验。

• 让教师可冻结模板版本、精确发布、查看每名用户进度并完成报告审核。

• 让平台同时承载容器和虚拟机实验，并保证资源、安全和生命周期可治理。

• 让实验过程、报告版本、审核、归档和销毁记录可追踪、可审计、可恢复。

1.4 建设边界

首期采用单团队和四种固定角色，不建设多层组织、角色设计器、普通用户模板市场或自由环境配置。普通用户只能启动已发布且已分配的任务。已被任务引用的模板版本不可修改，浏览器只访问平台网关。

成员退出或移除必须先处理未完成任务和活动实例；最后一名有效ORG_ADMIN不可自行退出或被移除。成员历史、任务、报告、归档与审计记录均不物理删除。

2 可行性分析

2.1 业务可行性

教师控制模板与发布范围可以解决环境不一致和任务权限问题；任务分配记录能够连续承载装载、实验、报告、审核与销毁状态；报告版本化和先归档后销毁能够降低成果丢失风险。业务链路清晰，角色职责可验证。

2.2 技术可行性

前端采用React、TypeScript和Vite；后端在Django REST Framework或FastAPI中冻结一种主框架；关系数据库在MySQL 8.0或PostgreSQL中冻结一种；Redis承担幂等锁、缓存和异步队列；兼容S3的对象存储保存材料、报告、快照和归档。首个RuntimeAdapter可采用Docker/OCI，虚拟机通过KubeVirt、OpenStack、libvirt或云厂商适配器接入。

2.3 资源可行性

项目可按身份任务、运行时工作区、报告审核、Agent、平台运维和质量保障拆分并行开发。首期以模块化单体降低部署复杂度，通过API契约、事件模型和数据所有权保持模块边界，为后续独立扩缩容预留条件。

2.4 合规与安全可行性

系统采用最小权限、固定RBAC、非特权运行、网络白名单、短期访问凭据、对象存储隔离、日志脱敏和只追加审计。外部模型、镜像、依赖和数据集需检查来源、许可证和数据使用范围，高风险Agent动作继续执行审批。

3 系统架构设计

3.1 业务架构

| 身份与授权 | 固定角色、登录、数据范围、短期凭据 | 权限矩阵、鉴权中间件、用户管理 |
| --- | --- | --- |
| 模板与任务 | 模板版本、材料、任务、用户分配 | 教师端页面、任务API、版本冻结 |
| 实验编排 | 状态机、幂等、配额、运行时协调、补偿 | 编排服务、事件流、恢复任务 |
| 工作区网关 | WebIDE、Notebook、终端、远程桌面和预览代理 | 统一入口、令牌验证、会话回收 |
| Agent服务 | 上下文、模型和工具调用、审批、审计 | 助手面板、运行记录、风险控制 |
| 报告与审核 | 草稿、版本、附件、评测、审核、归档 | 报告编辑、审核台、导出 |
| 运维与审计 | 运行时、资源、配额、监控、告警和审计 | 运营控制台、告警和审计查询 |

• 身份与授权模块还负责team_memberships生命周期、ACTIVE资格校验和退出/移除触发的会话撤销；模板与任务模块只向ACTIVE成员创建新分配。

3.2 技术路线

• 采用前后端分离和OpenAPI契约；异步装载、归档和销毁由Worker执行。

• SSE优先传递单向阶段事件，双向工作区使用WebSocket，均提供断线恢复或轮询降级。

• 结构化事实存入关系数据库，短期锁和状态存入Redis，文件与归档存入对象存储。

• 业务编排仅依赖RuntimeAdapter，不直接耦合具体容器、虚拟机或云平台SDK。

• 关键写操作使用Idempotency-Key、事务、状态机、Outbox/事件机制和补偿任务保证一致性。

3.3 核心流程

教师发布
↓
用户分配
↓
环境自动加载
↓
云端实验
↓
报告提交
↓
教师审核
↓
成果归档
↓
实例销毁

4 项目计划

4.1 并行模块

| A 身份与任务 | 角色矩阵、状态机 | 登录、任务列表、模板和发布 | USER越权测试通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| B 运行时与工作区 | RuntimeAdapter契约 | 装载、凭据、工作区网关 | 幂等启动和健康检查通过 |
| C 报告与审核 | 任务分配、对象存储 | 草稿、版本、附件、审核和归档 | 退回重提及证据冻结通过 |
| D Agent服务 | 任务上下文、工具策略 | 上下文助手、工具审批和日志 | 高风险操作审批审计通过 |
| E 运维与质量 | 全局事件和指标 | 配额、告警、补偿、审计、测试 | 归档后销毁故障注入通过 |

4.2 阶段安排

| 需求冻结 | 统一第一、第二批文档和接口/数据边界 | 功能、用例、UI、数据库可追踪 |
| --- | --- | --- |
| 基础骨架 | 登录、固定RBAC、任务与模板、迁移和对象存储 | 核心契约测试通过 |
| 主链路 | 发布、分配、装载、工作区、保存和报告 | 容器主流程端到端通过 |
| 审核收尾 | 退回重提、归档、销毁、通知和补偿 | 闭环及故障场景通过 |
| 扩展验收 | 虚拟机适配、性能、安全、可访问性和运维 | 验收清单无阻断问题 |

5 风险与验收

| 范围回退到用户自配环境 | 以角色矩阵、路由和接口负面用例约束 | USER无入口且API拒绝 |
| --- | --- | --- |
| 运行时厂商耦合 | RuntimeAdapter契约测试和模拟适配器 | 两类运行时通过同一业务用例 |
| 重复实例与配额泄漏 | 幂等键、配额锁、唯一约束和补偿 | 并发重复启动只产生一条有效链路 |
| 报告或成果丢失 | 平台存储、版本冻结、归档校验门禁 | 销毁前可验证报告和快照完整性 |
| 异步状态不一致 | 事件记录、有限重试、补偿和人工处置 | 故障注入后状态最终收敛 |
| 权限越界 | 前端、API和数据层三层校验与审计 | 角色矩阵和数据隔离测试通过 |

立项验收以完整业务链路为主：教师发布并指定用户，USER自动获得云端环境，完成实验和报告，教师可以退回或通过，平台在归档确认后可靠销毁实例。任何缺少失败恢复、权限校验或状态反馈的实现均不视为完成。

项目立项报告

贵州慧科未来科技有限公司